## Slide 1: Altinn-kaffe
Status og planer
7. oktober 2021
Lars Vegard Bachmann, produkteier

## Slide 2: Jobbet med siden sist
Datamodellering i Altinn Studio
Avpublisere en app
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending
Velge ny eller eksisterende instans
OIDC-støtte
Analyse: Mer fleksibilitet i prosess (tillate å gå bakover)
Design: Branching i Altinn Studio
Retningslinjer for app-design

## Slide 3: Jobber med nå
Datamodellering i Altinn Studio
Avpublisere en app
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending
Lage instans fra et stateless-steg
Analyse/design:
  Navigere mellom prossessteg
  Funksjonell signering
Kvalitetssikring av eksterne bidrag

## Slide 4: Planer for Q4 2021
Til utvikling
Datamodelleringsfunksjonalitet
Friere navigering mellom steg i prosess
eFormidling
Delegering på app-nivå (håndteres av autorisasjons-teamet)
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending (Lag ny kopi)
Lage instans fra et stateless-steg
Avpublisering av app
Branching i Altinn Studio
Håndtering av standard-tekster
Til analyse (og senere utvikling)
Funksjonell signering
Til vurdering (og senere analyse og utvikling)
Varsling
App-sider uten innlogging
Utfyllbare tabeller
Forbedre dashboard i Altinn Studio
Roadmap

## Slide 5: Eksterne bidrag
Under utvikling / QA 🛠
Utvidet fleksibilitet i design (Ivar, Bouvet – for Finanstilsynet) 🆕
  labelGrid
  Høyrestilling av input
Ny teksteditor (Ivar, Bouvet – for Finanstilsynet) 🆕
Forhåndsvalgt at repeterende gruppe er åpen (Martin, SSB)
Navigering mellom sider i et utfyllingssteg (Martin, SSB)
Trekkspill-komponent (Tonja, Accenture – for Digitale Helgeland)
Tagging av filvedlegg (Sindre, Nasjonalbiblioteket)
Feature tatt inn 🏆
Bilde-komponent (Alexandra, Accenture – for Digitale Helgeland)
Bugfix / mindre endring tatt inn 🎖 (Så langt i år)
@ivarne – 3
@torbjokv – 2
@martinothamar - 1
Slik kan du bidra

## Slide 6: Tjenesteeiere i Altinn 3
Minst en tjeneste i produksjon (8)
Digitaliseringsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Kartverket
Nasjonalbiblioteket
Arbeidstilsynet
Skatteetaten
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Testmiljø etablert (17)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Digitale Helgeland v/Brønnøy kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Gjenopptakelseskommisjonen
Helsedirektoratet
Helse Møre og Romsdal HF
Kulturrådet
Miljødirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norsk pasientskadeerstatning
Patentstyret
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens sivilrettsforvaltning
Utdanningsdirektoratet
Organisasjon i Altinn Studio (16)
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Felleskontoret for AFP
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Politiet
Sjøfartsdirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens havarikommisjon
Statens pensjonskasse
Statens vegvesen
Tolletaten
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Økokrim
Fet=etablert siste periode
+5 tjenesteeiere som ikke ennå har valgt administrator

## Slide 7: Spørsmål? Kommentarer?
lvb@digdir.no
https://altinn.slack.com
Notes: https://linkto.run/p/E8CD2JDD