## Slide 1: Altinn-kaffe
Status og planer
3. november 2021
Lars Vegard Bachmann, produkteier

## Slide 2: Gratulerer Statens arbeidsmiljøinstitutt!
Ny tjeneste på lufta

## Slide 3: Jobbet med siden sist
Datamodellering i Altinn Studio
Navigere mellom prosess-steg
Skjule instans fra meldingsboksen
Bildekomponent i Altinn Studio Designer
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending
Lage instans fra et stateless-steg
Analyse/design:
  Branching-støtte
  Avpublisere en applikasjon

## Slide 4: Jobber med nå
Datamodellering i Altinn Studio
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending
Lage instans fra et stateless-steg
Navigere mellom prossessteg
Kvalitetssikring av eksterne bidrag

## Slide 5: Scope-justering for datamodellering
Siden Altinn II skal avvikles, prioriterer vi ikke lenger bakoverkompatibilitet for datamodellering i Altinn Studio
  SERES lever videre inntil videre («så lenge behovet finnes»)
Datamodeller håndteres på tre vis i Altinn Studio
  Import av «låst» ekstern datamodell – videreføring av løsningen som finnes nå
  Modellering av ny modell fra scratch – starte uten modell og få en fullverdig app
  Import av ekstern datamodell for redigering – ta utgangspunkt i modell fra tredjepartsverktøy (f.eks. Seres), men gjør justeringer i datamodelleringsverktøy i Altinn Studio
    Merk! Med denne tilnærmingen vil XSD generert av Altinn Studio med stor sannsynlighet ha ulikt format fra den opplastede modellen. Modellen Altinn Studio generer må være fasit.

## Slide 6: Konsekvenser av scope-justering for datamodellering
Importerte datamodeller har ikke lenger verdi, og vil bli fjernet
Leveransetidspunkt blir utsatt – nøyaktig lanseringsdato ikke klar
Fra verifikasjonsbehov til testbehov
  Hvis noen vil være pilot på datamodelleringsfunksjonaliteten, gi beskjed

## Slide 7: Planer for Q4 2021
Til utvikling
Datamodelleringsfunksjonalitet
Friere navigering mellom steg i prosess
eFormidling
Delegering på app-nivå (håndteres av autorisasjons-teamet)
Ny utfylling med grunnlag i tidligere innsending (Lag ny kopi)
Lage instans fra et stateless-steg
Avpublisering av app
Branching i Altinn Studio
Håndtering av standard-tekster
Til analyse (og senere utvikling)
Varsling
Utfyllbare tabeller
Til vurdering (og evt. senere analyse og utvikling)
App-sider uten innlogging
Funksjonell signering – utsatt til Q1 2022
Roadmap

## Slide 8: Eksterne bidrag
Under utvikling / QA 🛠
Friere plassering av hjelpetekst-ikon (Martin, SSB)
labelGrid (Ivar, Bouvet – for Finanstilsynet)
Ny teksteditor (Ivar, Bouvet – for Finanstilsynet)
Forhåndsvalgt at repeterende gruppe er åpen (Martin, SSB)
Navigering mellom sider i et utfyllingssteg (Martin, SSB)
Trekkspill-komponent (Tonja, Accenture – for Digitale Helgeland)
Feature tatt inn 🏆
Bilde-komponent (Alexandra, Accenture – for Digitale Helgeland)
Høyrestilling av input (Ivar, Bouvet – for Finanstilsynet)
Bugfix / mindre endring tatt inn 🎖 (Så langt i år)
@ivarne – 10
@torbjokv – 2
@lompa94 / @martinothamar - 1
Slik kan du bidra

## Slide 9: Tjenesteeiere i Altinn 3
Minst en tjeneste i produksjon (9)
Digitaliseringsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Kartverket
Nasjonalbiblioteket
Arbeidstilsynet
Skatteetaten
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Testmiljø etablert (18)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Digitale Helgeland v/Brønnøy kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Gjenopptakelseskommisjonen
Helsedirektoratet
Helse Møre og Romsdal HF
Kulturrådet
Miljødirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norsk pasientskadeerstatning
Patentstyret
Statens sivilrettsforvaltning
Utdanningsdirektoratet
Organisasjon i Altinn Studio (15)
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Felleskontoret for AFP
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Politiet
Sjøfartsdirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens havarikommisjon
Statens pensjonskasse
Statens vegvesen
Tolletaten
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Økokrim
Fet=etablert siste periode
+5 tjenesteeiere som ikke ennå har valgt administrator

## Slide 10: Spørsmål? Kommentarer?
lvb@digdir.no
https://altinn.slack.com